# Предложение на проведение семинара

# «Основные навыки по реализации стратегии»

Цель:

Создать основы для реализации стратегии с точки зрения:

- Организации работ

- Мотивации персонала

- Создание благоприятного климата для принятия изменений

Участники: топ-менеджмент компании, собственники бизнеса

В работе используется потенциал участников семинара. Для повышения их компетенции в зонах, затрагиваемых во время семинара, используются теоретические вставки:

  - веретено организационной устойчивости;

  - факторная модель управления предприятием;

  - способы анализа проблем организации, в том числе диаграмма Ишикавы, диаграмма «6 слов», анализ силового поля;

  - основы проектного управления;

  - основы системы мотивации МВО и т.д.

| №№ | Содержание | Результат | Способ работы | Продолжительность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доведение до менеджмента видения топ-менеджеров стратегического развития бизнеса | Менеджеры среднего звена знают цели и разделяют стратегию предприятия | Доклад: стратегия развития предприятия, система целей высшего уровня с обоснованием Обсуждение доклада, ревизия целей | 0,5 + 3 часа |
| 2. | Декомпозиция целей верхнего уровня | Факторная модель управления (аналог BSC) и закрепление ответственности за каждый фактор | Работа в малых группах | 4 часа |
| 3. | Способы реализации стратегии | Сформированы группы по улучшению и сформулированы им задачи. Перечень проектов для достижения стратегических целей, сформированные рабочие группы, назначенные РП, составлены Уставы проектов и Содержание | Теоретическая часть, Работа в малых группах | 5 часов |
| 4. | Определение рисков недостижения стратегических целей | Кадастр рисков, оценка рисков | План действий по нейтрализации существенных рисков | 3 часа |
| 5. | Способы анализа проблем предприятия и поиск их решения | Перечень предложений по повышению качества и снижению издержек на основе анализа с помощью диаграммы «Рыбья кость», анализа силового поля | Теоретическая часть, Работа в малых группах | 4 часа |
| 6. | Формирование стратегического совета | Перечень членов стратегического совета, план их заседаний |  | 0,5 часа |
| 7. | Основы системы мотивации на основе МВО | Пример СОТ на основе МВО для 1 подразделения Составлены примерные планы всех участников семинара | Теоретическая часть, Работа в малых группах Индивидуальная работа | 4 часа |
| 8. | Составление плана PR - кампании | Выделение заинтересованных сторон, определение необходимой им информации и способов ее донесения | Работа в малых группах, мозговой штурм | 3 часа |

Продолжительность семинара: 2 дня

На подготовительной стадии выдаются темы докладов, которые Заказчик готовит, согласно подробному описанию каждой темы. Темы и содержание высылаются Исполнителем.